(Projekt umowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego )

UMOWA  NR S00.272…..2017

zawarta w dniu ……..2017 r. w Ropczycach pomiędzy:

Gminą Ropczyce z siedzibą: 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, zwaną dalej w tekście ,,Zamawiającym” w imieniu której działa:

Burmistrz  -    mgr Bolesław Bujak

przy kontrasygnacie:

Skarbnika  -    mgr Beata Malec

a

………………, zwanym w dalszej części umowy ,,Zleceniobiorcą” ……………..	.

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz koordynatora nadzoru wszystkich branż na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej Ropczyce – Witkowice” realizowanym w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ropczyce” dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, os priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

§ 2

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru w zakresie określonym  w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409            z późn. zm.) oraz w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia …01.2017 r. znak: RG.721…2017.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

1/ Ogólny nadzór nad realizacją robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem oraz koordynacja pracy inspektorów nadzoru wszystkich branż.

2/ Dokonywanie czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 2 dni roboczych licząc od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku. Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu Zleceniobiorca potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3/ Dokonywanie czynności odbioru robót etapami określonymi w umowie z Wykonawcą zadania oraz kompletowanie i weryfikacja dokumentów związanych z odbieranymi robotami (świadectw jakościowych materiałów, aktualnych aprobat technicznych deklaracji zgodności, protokołów prób i pomiarów) w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty gotowości do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę.

4/ Sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego zadania, przedłożonych przez Wykonawcę zadania, w terminie nieprzekraczającym 10 dni od dnia wpisu Kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego do odbioru końcowego. Kompletność oraz prawidłowość przedłożonych dokumentów warunkuje wyznaczenie daty odbioru końcowego.

5/ Udział w odbiorze końcowym.

6/ Bieżące nadzorowanie robót w czasie realizacji nadzorowanego zakresu robót.

7/ Uczestnictwie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

8/ Wydawaniu opinii w sprawie wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz weryfikacji kosztów z tym związanych.

9/ Podejmowaniu wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację zadania.

10/ Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym.

11/ Stałej konsultacji i doradztwie fachowym na rzecz Zamawiającego.

3. Dodatkowo Zleceniobiorcę obowiązują ustalenia zawarte w umowie z dnia 12.07.2016 r. Nr SOO.272.229.2016 zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zadania.

§ 3

1. Przewidywany termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 umowy od stycznia 2017 r. do października 2017r. przy czym umowa obowiązuje do momentu rozliczenia finansowego zadania, przewidywanym do grudnia 2017 r.

2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki Inspektora nadzoru pełnił będzie:

- ………………………..- w zakresie branży budowlanej,

- ………………………. – w zakresie branży sanitarnej,

- ………………………. – w zakresie branży elektrycznej.

Funkcję koordynatora nadzoru pełnił będzie ……….

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie prac objętych umową ustala się w wysokości …………….. zł netto, ( słownie: ……………………………….zł netto), ………………zł, brutto, (słownie : …………………………………………………zł brutto).

2. Wynagrodzenie płatne w ratach w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego  i odebranego zakresu nadzorowanych robót do wysokości 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Pozostała płatność w wysokości ok. 10% wynagrodzenia płatne po odbiorze końcowym i rozliczeniu finansowym zadania.

4. Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu

prawidłowo wystawionej faktury.

5. Faktury wystawiane przez Zleceniobiorcę powinny zawierać dane:

Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce NIP: 818-15-81-908

Odbiorca: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

§ 5

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu robót budowlanych na zadaniu, o którym mowa w § 1 umowy, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Zleceniobiorcy uwagi lub zastrzeżenia, na Zleceniobiorcy będzie ciążył obowiązek przekazania informacji Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 7 dni od zgłoszenia Zamawiającego, o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach.

§ 6

Zleceniobiorca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będącej następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania oraz za niewykonanie obowiązków wynikających z art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 7

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ za zwłokę w przy sprawdzaniu kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3/ za zwłokę w przekazaniu dokonywaniu odbioru robót, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

4/ za zwłokę w przekazaniu informacji, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

5/ za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 8

Ewentualne spory na tle wykonania umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie aneksu.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA:					ZAMAWIAJĄCY: